CF “FIZ-TECH”

2015 ANNUAL REPORT

Introduction

With every year, the situation at the School of Physics and Technology was becoming more and more dire. Even though FTF has maintained the same level of education that it is famous for, the amount of applicants to FTF has been steadily dropping, and the state of the FTF building was sharply deteriorating. Something needed to be done.

This year finally saw the creation of an organization that intends to resolve these issues. Our organization – CF “Fiz-Tech”. The goal and methods of the organization is simple: we use donations from FTF alumni worldwide to fund repairs of the FTF building (therefore making it more comfortable to current students and teachers, as well as more attractive to potential applicants) and fund recruiting efforts aimed at increasing the amount of applicants.

Policies

100% of donations go towards the two goals mentioned above. No one in the administration of the CF gets any salaries, and we are committed to transparency and accountability, both before our donors and the FTF community as a whole.

Our the current priority of the CF, as decided by the Board, is to improve the efficiency of FTF by installing things like energy efficient windows and lighting and by optimizing heating. Since at FTF we put students first, the places where students spend the most time – the lecture and practica auditoriums – were chosen as the first rooms to be repaired.

However, we also respect the wishes of our donors, and if they donate 50% or more of the price of a repair that we were planning to do at a later date (for instance, the installation of new windows in the room of a professor or the repair of the floorboards in the Concert Hall), then we move that project up to priority-status.

Timeline and Results

The Fond was registered early this year, with the bank account being opened in April and the website being designed and launched slightly afterwards.

The total donations are 115,616.00 UAH, and we have used all of that except 378.83 UAH.

Since then, we have installed new energy-saving windows in 403a (2 windows), 313 (3 windows), 409 (5 windows), 403 (3 windows) and 410 (1 window). We have also repaired and improved the insulation of windows that were previously installed in 313, have optimized the heating systems in 313 and 301 by installing reflective film behind the batteries, and have optimized the heating system in 301 by removing the covering from the batteries.

In addition to the installation, we ordered pens, notepads, stickers and calendars with the FTF logo, with the goal of boosting recruitment.

Conclusion

We are very happy to be working at making FTF a better place to learn and work. And this past year has shown that FTF alumni from all over the world want to help us achieve our goals. We hope that the FTF alumni will continue supporting us in the next year, and that with their help we will transform FTF into what it deserves to be – a thriving, comfortable, world-class education institution.

Благодійний Фонд "ФІЗ-ТЕХ"

ЗВІТ за 2015 рік

Вступ

Рік від року ситуація на фізико-технічному факультеті стає все більш і більш складною. Попри те, що фізтех зберіг той самий рівень освіти, завдяки якому він і є всесвітньо відомим, кількість претендентів вступати на ФТФ неухильно знижується, і стан будівлі ФТФ без належного догляду різко погіршується. Щось слід із цим робити.

Цього року, нарешті, було створено благодійну організацію, яка має намір долучитися до вирішення цих проблем. Ця організація - БФ "Фіз-Тех". Мета і методи організації є простими: ми використовуємо пожертвування від випускників фізтеху по всьому світу, щоб фінансувати ремонт будівлі ФТФ (роблячи тим самим його зручнішим для нинішніх студентів і викладачів, а також більш привабливою для потенційних вступників); тим самим зусилля Фонду спрямовані на збільшення кількості вступників.

Політика Фонду

100% пожертвувань йдуть на вирішення двох згаданих вище цілей. Ніхто в адміністрації БФ не отримує жодної заробітної плати, і ми віддані політиці прозорості та підзвітності, як по відношенню до наших донорів, так і до фізтехівського братства в цілому.

Нашим теперішнім пріоритетом, за погодженням Наглядової Ради, є підвищення ефективності ФТФ шляхом таких дій, як енергоефективні вікна та освітлення, а також оптимізація опалення. Оскільки ФТФ є передовсім домівкою студентів, то передовсім ми звернули свою увагу на лекційні та практичні аудиторії, в яких студенти проводять найбільше часу.

Тим не менш, ми також поважаємо побажання наших донорів. Наприклад, якщо донори пожертвували 50% або більше від вартості ремонту, який ми планували зробити пізніше (наприклад, установка нових вікон у кабінеті професора або ремонт паркету в актовому залі), то ми надаємо пріоритет такому проекту.

Хронологія і результати

Фонд було зареєстровано на початку цього року, банківський рахунок було відкрито в квітні, веб-сайт було розроблено і він почав працювати трохи згодом.

Сумарні пожертвування склали 115,616.00 грн. Ми використали майже все - залишилося 378.83 грн.

За цей час ми встановили нові енергозберігаючі вікна в ауд. 403а (2 вікна), 313 (3 вікна), 409 (5 вікон), 403 (3 вікна) і 410 (1 вікно). Ми також відштукатурили фасад північної частини корпусу ФТФ (навколо ауд. 313), оптимізували системи опалення в ауд. 313 і 301, встановивши тепловідбивну плівку за батареями та видаливши гіпсокартон, який закривав батареї.

На додаток до ремонтних робіт, ми замовили та виготовили ручки, блокноти, наліпки та календарі з логотипом ФТФ, які використовуємо у профорієнтаційній роботі.

Висновок

Ми раді працювати на те, щоб ФТФ був найкращим місцем для навчання і роботи. І минулий рік показав, що випускники фізтеху в усьому світі хочуть допомогти нам у досягненні наших цілей. Ми сподіваємося, що випускники фізтеху продовжать нас підтримувати і в наступному році, і що за їх допомоги ми перетворимо фізтех на те, чого він заслуговує: процвітаючий, зручний навчальний заклад світового класу.

http://fondftf.org/